Информация о поступившем в администрацию города-курорта кисловодска инициативном проекте

| Наименование проекта | Устройство спортивной площадки на ул. Катыхина 187 А города-курорта Кисловодска Ставропольского края |
| --- | --- |
| Сведения об инициаторах проекта | Инициативная группа жителей г. Кисловодска |
| Указание на территорию города-курорта Кисловодска или его часть, в границах которой планируется реализовать проект | г. Кисловодск, ул. Катыхина 187 А |
| Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение | В конце ул. Катыхина расположен новый микрорайон многоэтажной застройки, на территории которого нет ни одной спортивной площадки. Данный район в настоящее время расположен обособленно, жилые дома были построены для переселения из ветхого аварийного жилья жителей города. В ближайшей перспективе этот район города будет активно застраиваться, в настоящее время уже строиться новый жилой комплекс. В настоящее время для жителей очень важным является вопрос об обустройстве площадки для спортивных занятий. Планируется обустроить территорию и установить на ней уличные антивандальные тренажеры, стол для настольного тенниса и спортивный комплекс. |
| Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Целью реализации данного проекта является улучшение уровня благоустроенности территории микрорайона, обеспечения благоприятной среды проживания населения, создание условий для физического развития детей и подростков. В результате реализации Проекта планируется выделение зон благоустройства: Зона для активного отдыха и занятий спортом: - устройство бетонного основания площадки; - установка оборудования. Зона отдыха: - установка качелей - установка лавочек. Механизм реализации Проекта: - планировка земельного участка; - устройство специализированного покрытия площадки; - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; - установка оборудования. |
| Описание ожидаемого результата реализации инициативного проекта | В результате реализации Проекта ожидается: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проведения досуга населением; увеличение процента соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу; увеличение уровня благоустроенности территории; выделение зоны для всестороннего отдыха жителей. Успешное выполнение мероприятий Проекта позволит обеспечить: позволит сделать акцент на семейный отдых; позволит работать с различными слоями населения (детьми, молодежью, молодыми семьями, пенсионерами); создаст современные условия для более комфортного отдыха жителей и гостей поселения. Основными преимуществами уличных тренажеров являются: - возможность регулярных занятий спортом на свежем воздухе, что позволяет не только насыщать кровь кислородом, но и закаляться; - доступность тренажеров, как для взрослых, так и для детей; - тренажеры понятны на интуитивном уровне, так что разобраться в их эксплуатации сможет каждый; - возможность использовать оборудование бесплатно и в любое время в шаговой доступности от места проживания. |
| Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта, руб | 3 500 000,00 |
| Планируемые сроки реализации инициативного проекта | до 01.12.2024 |
| Сведения о планируемом финансовом участии физических лиц, руб | 151 000,00 |
| Сведения о планируемом финансовом участии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руб | 368 000,00 |
| Сведения о планируемом трудовом участии физических лиц, чел. | 142 |
| Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руб | 0 |
| Сведения об объеме средств бюджета города-курорта Кисловодска на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | 2 981 000,00 |

Визуализация инициативного проекта:

Заинтересованные лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста вправе направить свои замечания и предложения к инициативному проекту в электронном виде по адресу Upravlenieposelkov@yandex.ru, либо на бумажном носителе в управление по вопросам местного самоуправления поселков администрации города-курорта Кисловодска по адресу: п. Аликоновка, ул. Прямая, д. 6, по телефону 3-49-14. Рабочие дни: понедельник – пятница, с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.