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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА – КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
_________                              город-курорт Кисловодск	                            ______

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 №1460 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2020 № 1060                   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска», распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 20.06.2023 № 93-р                        «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ города-курорта Кисловодска утвержденный распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 24.06.2021 № 105-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ», распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 12.04.2021 № 62-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска», администрация города-курорта Кисловодска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«объём финансового обеспечения Программы составит 1 593 222,97 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
в 2022 году – 70 639,84 тыс. руб.;
в 2023 году – 468 429,97 тыс. руб.;
в 2024 году –563 985,24 тыс. руб.;
в 2025 году – 448 009,86 тыс. руб.;
в 2026 году – 21 079,03 тыс. руб.;
в 2027 году – 21 079,03 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет средств бюджета города составит 216 221,52 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2022 году –  29 282,62 тыс. руб.;
в 2023 году –  46 888,27 тыс. руб.;
в 2024 году –  74 219,37 тыс. руб.;
в 2025 году –  23 673,20 тыс. руб.;
в 2026 году –  21 079,03 тыс. руб.;
в 2027 году – 21 079,03 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 1 377 001,45 тыс. руб. в том числе по годам:
в 2022 году –  41 357,22 тыс. руб.;
в 2023 году – 421 541,70 тыс. руб.;
в 2024 году – 489 765,87 тыс. руб.;
в 2025 году – 424 336,66 тыс. руб.;
в 2026 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2027 году – 0,00 тыс. руб.;»
1.2. В паспорте Подпрограммы 1 позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 587 599,4 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 68 877,97 тыс. руб.;
в 2023 году – 467 702,75 тыс. руб.;
в 2024 году – 563 201,62 тыс. руб.;
в 2025 году – 447 226,24 тыс. руб.;
в 2026 году – 20 295,41 тыс. руб.;
в 2027 году – 20 295,41 тыс. руб.
в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет средств бюджета города составит 164 794,01 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2022 году –  27 520,75 тыс. руб.;
в 2023 году – 46 161,05 тыс. руб.;
в 2024 году – 28 160,08 тыс. руб.;
в 2025 году – 22 361,31 тыс. руб.;
в 2026 году – 20 295,41 тыс. руб.;
в 2027 году – 20 295,41 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 1 422 805,39 тыс. руб. в том числе по годам:
в 2022 году –41 357,22 тыс. руб.;
в 2023 году –421 541,70 тыс. руб.;
в 2024 году –535 041,5 тыс. руб.;
в 2025 году –424 864,93 тыс. руб.;
в 2026 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2027 году – 0,00 тыс. руб.;»
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 позицию «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Поддержка и развитие муниципального дорожного хозяйства.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
1.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам обеспечения транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в городе-курорте Кисловодске.
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
1.3. Содержание автомобильных дорог, в рамках которого будет осуществлено:
установка светофорных объектов. До окончания 2027 года на территории города-курорта Кисловодска увеличится количество светофорных объектов на 9 штук, что положительно повлияет на регулирование транспортно-пешеходного движения в местах интенсивных потоков и аварийно-опасных участков;
обслуживание светофорных объектов - техническое обслуживание светофоров (светофорных объектов), что обеспечит их надлежащее функционирование и исправное конструктивное состояние;
нанесение дорожной разметки (краска) - выполнение работ по маркировке дорожного полотна специализированной дорожной краской;
нанесение дорожной разметки (термостойкие материалы) - выполнение работ по маркировке дорожного полотна термостойкими материалами. В ходе выполнения работ по маркировке дорожного полотна специализированной дорожной краской и термостойкими материалами, предполагается ежегодная площадь нанесенной дорожной разметки в размере 10 тыс. кв. м;
содержание дорожных знаков - выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния дорожных знаков;
[bookmark: _GoBack]установка дорожных знаков, в результате до окончания 2027 года на территории города-курорта Кисловодска увеличится количество дорожных знаков 1281 шт.;
ремонт пешеходных ограждений. В рамках мероприятия предполагается ежегодный ремонт 100 м пешеходных ограждений;
установка пешеходных ограждений, что позволит улучшить условия безопасности для пешеходов и к концу 2027 года увеличит протяженность пешеходных ограждений до 3.25 км;
ремонт мостовых переходов;
обустройство искусственных неровностей;
проведение государственной экспертизы проверки правильности применения сметных нормативов сметной документации;
проведение оценки уязвимости, разработки и утверждения планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства;
1.4. Публикация социальной рекламы о показателях аварийности.
1.5. Ямочный ремонт автомобильных дорог.
1.6. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «ГЭС».
1.7.  Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.
1.8. Разработка проектной документации по строительству объездной дороги «Западный обход г. Кисловодска до поселка Левоберезовский».
1.9. Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кисловодской в поселке Белореченский».
1.10. Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кисловодской в поселке Белореченский». 
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 56,81% в 2020 году до 47,97% в 2027 году, обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. 
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы – управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края» национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Целью данного основного мероприятия Подпрограммы является обеспечить необходимый уровень безопасности движения на дорогах в агломерациях, которые были вовлечены в проект, сократить места концентрации происшествий дорожно-транспортного характера, привести дорожную сеть крупнейших агломераций в состояние, соответствующее нормативам.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение следующих мероприятий:
2.1. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Кисловодской в поселке Белореченский городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края».
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет достижение прироста протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) 
ремонта автомобильных дорог до 8,258 км в 2025 году, улучшение обеспечения комплексным содержанием улично-дорожной сети в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию к общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием – 49,06% в 2025 году, .снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения – до 0,1 % в 2025 году, увеличение количества участков местных автомобильных дорог к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние – до 1 единиц в 2025 году.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы – управление городского хозяйства администрации           города-курорта Кисловодска.

3. Развитие транспортной системы города.
Целью данного основного мероприятия Подпрограммы является повышение комфортности городской среды, за счет повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города-курорта Кисловодска 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение следующих мероприятий:
3.1. Разработка проектной документации инвестплощадки «Солнечная долина».
3.2. Реконструкция автомобильной дороги к инвестплощадке «Солнечная долина».
3.3. Разработка проектной документации объекта «Реконструкция проспекта Победы в городе-курорте Кисловодске».
3.4. Проведение работ по объекту «Реконструкция проспекта Победы в городе-курорте Кисловодске».
3.5. Разработка проектной документации по строительству объездной дороги «Западный обход г. Кисловодска» с выходом в п. Аликоновка.
3.6. Проведение работ по строительству объездной дороги «Западный обход г. Кисловодска» с выходом в п. Аликоновка.
3.7. Разработка проектной документации объекта «Строительство путепроводной развязки на 63-ем километре железнодорожной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги г. Кисловодска».
3.8. Проведение работ по объекту «Строительство путепроводной развязки на 63-ем километре железнодорожной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги г. Кисловодска».
3.9. Разработка проектной документации объекта «Строительство мостового перехода через реку Аликоновка и подъездной дороги к нему от ул. Замковая до п. Аликоновка».
3.10. Проведение работ по объекту «Строительство мостового перехода через реку Аликоновка и подъездной дороги к нему от ул. Замковая до п. Аликоновка».
3.11. Разработка проектной документации объекта «Строительство объездной дороги («Северный обход») с выходом на ул. Фоменко».
3.12. Проведение работ по объекту «Строительство объездной дороги («Северный обход») с выходом на ул. Фоменко».
3.13. Обустройство парковочных мест в городе-курорте Кисловодске, создание отсекающих, перехватывающих парковок на въезде в город-курорт Кисловодск.
3.14. Разработка проектной документации объекта «Реконструкция мостов через реку Березовая (ул. Еськова, 17, пер. Яновского, 6, ул. Красноармейская».
3.15. Проведение работ по объекту «Реконструкция мостов через реку Березовая (ул. Еськова, 17, пер. Яновского, 6, ул. Красноармейская)».
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение комфорта и безопасности всех видов перемещений, повышение связанности городских территорий, а также улучшение экологической ситуации, за счет вывода потоков транзитного транспорта из центра города и снижения общего уровня автомобилепользования. В городе будут построены новые въезды и поперечные связи, упорядочены парковочные пространства, создана сеть велосипедных маршрутов.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы – управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
Сводная информация о перечне основных мероприятий Подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, связи с индикаторами достижения целей Подпрограммы и показателями решения задач приведены в таблице 2.»
1.4. «В паспорте Подпрограммы 2 позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
В паспорте Подпрограммы 2 позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«объём финансового обеспечения Подпрограммы 2 составит 5 623,57 тыс. руб.,
в 2022 году – 1761,87 тыс. руб.;
в 2023 году – 727,22 тыс. руб.;
в 2024 году – 783,62 тыс. руб.;
в 2025 году – 783,62 тыс. руб.;
в 2026 году – 783,62 тыс. руб.;
в 2027 году – 783,62 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансового обеспечения бюджета города-курорта Кисловодска составит 5 623,57 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2022 году –  27 520,75 тыс. руб.;
в 2023 году – 46 161,05 тыс. руб.;
в 2024 году – 28 160,08 тыс. руб.;
в 2025 году – 22 361,31 тыс. руб.;
в 2026 году – 20 295,41 тыс. руб.;
в 2027 году – 20 295,41 тыс. руб.;
1.5. Приложение к муниципальной программе города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения Программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции, согласно приложению.

2. Информационно-техническому отделу администрации города-курорта Кисловодска опубликовать настоящее постановление в городском общественно-политическом еженедельнике «Кисловодская газета» и разместить его на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска М.Б. Маркарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава 
города-курорта Кисловодска                                                             Е.И. Моисеев



__________________________________________________________________
Проект вносит заместитель главы администрации – начальник              управления городского хозяйства администрации города-курорта    Кисловодска                                                                                     М.Б. Маркаров



Проект визируют:

Первый заместитель главы администрации,
и.о. заместителя главы – 
начальник финансового управления 
администрации города-курорта Кисловодска                              Т.С. Середкина

Начальник правового управления 
администрации города-курорта Кисловодска                       О.С. Кавалеристова

Начальник управления 
по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска                            Е.И. Корнильева

Управляющий делами администрации
города–курорта Кисловодска                                                             Г.Л. Рубцова
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